### **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОДОЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

1. **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 31.05.2019 г. № 36а

|  |  |
| --- | --- |
| **О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Краснодолинского сельсовета Касторенского района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 г.г.** |  |

В целях выполнения Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и своевременной подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов Администрация Краснодолинского Касторенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 1. Создать штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 г.г. и утвердить его прилагаемый состав (Приложение №1.)
2. 2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 г.г. (Приложение №2).
3. 3. Установить срок окончания всего комплекса мероприятий по подготовке объектов жилого фонда, соцкультбыта и инженерной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2019-2020 г.г. - 15 сентября 2019 года.

4. Обеспечить своевременное оформление паспортов готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-2020 г.г.

1. 5. Начальнику отдела – главному бухгалтеру Маслиховой И.В. направлять строго по целевому назначению средства бюджета, предусмотренные на финансирование мероприятий по подготовке к осеннее - зимнему периоду 2019-2020 г.г. предусмотреть в 2019 году средства на 100% оплату текущих платежей за получаемые топливно-энергетические ресурсы и на обеспечение расчетов по долгам прошлых лет.
2. 6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой .
3. Глава Администрации
4. Краснодолинского В.В. Бобровников

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение № 1К Постановлению Касторенского района Курской области От 31 .05. 2019 г. № 36а |

**Состав**

Районного штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 г.г.

 1.В.В. Бобровников - Глава Краснодолинского

 сельсовета Касторенского района

 Курской области председатель штаба

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Н.И. Гаврилова | - | заместитель Главы Администрации Краснодолинского Касторенского района Курской области . |
| 3 | И.В. Маслихова | - | Начальник отдела - главный бухгалтер Администрации Краснодолинского сельсовета Касторенского района Курской области  |

4. Л.М. Жаркова - Специалист по земельным вопросам

 администрации Краснодолинского сельсовета

5. С.В. Полякова - Директор « ОДА»

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2К Постановлению АдминистрацииКасторенского района Курской области От 31. 05.2019 г. № 36а |

 **ПЛАН**

мероприятий по подготовке к работе в осеннее - зимний период

2019-2020 г.г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| 1 | Обеспечение выполнения программы реконструкции и ремонта объектов ЖКХ  | МО « Краснодолинский сельсовет» | до 15 сентября 2019 г. |
| 2 | Принятие необходимых мер, обеспечивающих ежемесячную оплату организациями текущего потребления топливно - энергетических ресурсов и коммунальных услуг | Органы местного самоуправления,  | постоянно |
| 3 | Обеспечить контроль за целевым использованием бюджетных средств, предусмотренных для оплаты топливно - энергетических ресурсов | Органы местного самоуправления, | постоянно |
| 4 | Обеспечение проведения комиссионных проверок жилищного фонда, объектов социальной сферы и жилищно-коммунального назначения с целью определения конкретных объемов работ по подготовке к зиме | Органы местного самоуправления | до 25 мая 2019 г. |
| 5 | Разработка и утверждение организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойного функционирования объектов социально-культурной сферы, внешнего благоустройства и жилищно-коммунального назначения с последующим предоставлением их в структурные подразделения Правительства области. | Органы местного самоуправления | до 25 мая 2019г. |
| 6 | Осуществление с участием надзорных и контрольных органов проверки готовности к предстоящему отопительному сезону энергоснабжающих организаций, включая энергетические объекты ЖКХ, котельные, водозаборные станции | Органы местного самоуправления | до 15 сентября 2019 г. |
| 7 | Обеспечение проведения пробного пуска источников теплоснабжения жилищно-социальной сферы | Органы местного самоуправления | до 1 октября 2019 г. |
| 8 | Принятие мер по укомплектованию объектов ЖКХ квалифицированным персоналом и организация его обучения | Органы местного самоуправления совместно с руководителями предприятий, организаций и учреждений | до 1 октября 2019 г. |
| 9 | Проработка с руководителями предприятий и организаций, расположенными на территории района вопросов принятия необходимых мер по созданию условий для их устойчивой работы, бесперебойному обеспечению населения всеми видами топлива и услуг в соответствии с нормативами | Органы местного самоуправления | до 1 июля 2019 г |
| 10 | Содействие в формировании обязательного резерва материально-технических ресурсов на объектах тепло-, энерго-, водоснабжения для оперативного устранения неисправностей и аварий | Органы местного самоуправления | до 1 сентября 2019 г. |
| 11 | Обеспечение взаимодействия соответствующих диспетчерскихслужб с единой дежурной диспетчерской службой ГО и ЧС и комитетом ЖКХ Курской области | Органы местного самоуправления | постоянно |